1. Роль ИИ как “технического директора”

Если формализовать, агент должен выполнять 4 ключевые функции:

1️ участие в планёрках

- слушает обсуждение

- фиксирует решения

- фиксирует задачи

- фиксирует сроки

- фиксирует ответственных

2️ автоматическое протоколирование

- формирует протокол

- структурирует решения

- отправляет участникам

3️ постановка задач

- создает задачи

- назначает ответственных

- уведомляет исполнителей

4️ управление загрузкой

- анализирует загрузку сотрудников

- перераспределяет задачи

- предупреждает о рисках сроков

5 Интерфейс (Дашбоард)

Красным отмечены позиции, которые пока не реализованы даже близко.

Решение третьей главы - постановка задач

Рекомендую сейчас начать создавать массив данных на основании таблиц которые даю ниже. Думаю что в результате заполнения данного массива данных, мы подойдём к следующему этапу формирования «Леночки» как управляющего системой человека – то есть будем давать в голосовом режиме последовательность выполнения задач, обучать её процессам проектирования, и исходя из «полученных знаний» и массива данных, параллельно с еженедельными планерка, мы всё-таки должны будем подойти к реализации проекта на начальной стадии.

Ниже прилагаю таблицы в формате Excel

1 таблица проектов – готова

2 таблица сотрудников – готова

3 таблица разделов проекта по объекту

| IDпроекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел | Ответственный | Плановый срок | Статус |
| АР | Петров, Шура, … | 25.март | в работе |
| КР | Сидоров, Мазий, … | 01.апр | в работе |
| ОВ | Смирнов | 28.март | не начат |
| ПЗУ | Иванов | 20.март | в работе |

Атрибутом данной таблицы является голосовое сообщение руководителя проекта о предварительной последовательности действий по данному объекту, наличие ключевых точек (допустим получение какой-то исходной документации, спец условий…). Предположительно таблица должна заполняться автоматически, с обозначением ответственного (ответственных лиц) по каждому разделу. Это не является окончательной таблицей, так как может по ходу производиться перетасовка лиц дробь организаций

4 таблица задач (основа системы)

Тут нужно будет поэтапно двигаться к созданию этой таблицы. Во-первых она будет очень ёмкая, во-вторых таблица срок должна быть заполнена с учётом понимания последовательности действий. Это будет отображаться в голосовых сообщениях, в которых будет отражена по каждому объекту некая последовательность действий. Во-вторых, она должна динамически меняться зависимости от готовности разделов. Один из ваших показателей это статус и планируемая/фактическая трудоемкость. Надо подумать как это будет заполняться

5 Таблица загрузки сотрудников

ИИ должен автоматически считать загрузку.

| Сотрудник | Проекты | Задачи | Трудоемкость | Загрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Петров | 2 | 3 | 36 ч | 90% |
| Иванов | 1 | 2 | 24 ч | 60% |
| Сидоров | 1 | 1 | 32 ч | 80% |
| Смирнов | 1 | 0 | 0 ч | 0% |